# CAHIER DES CHARGES

## Application d’expédition de colis Lomé ⇄ Cotonou

1. PRESENTATION GENERALE

1.1 Contexte

L’entreprise souhaite développer une application permettant la gestion et le suivi des expéditions de colis entre Lomé et Cotonou dans les deux sens (Lomé vers Cotonou et Cotonou vers Lomé).

Cette solution vise à digitaliser les opérations, réduire les pertes, améliorer la traçabilité et renforcer la confiance des clients.

1.2 Objectifs du projet

- Digitaliser le processus d’expédition de colis

- Assurer la traçabilité complète des colis

- Faciliter le travail des agents et des livreurs

- Améliorer la communication avec les clients

- Permettre le suivi en temps réel des colis

- Réduire les erreurs et les retards

1.3 Périmètre du projet

Le projet couvre :

- L’enregistrement des colis

- Le suivi des expéditions Lomé ⇄ Cotonou

- La gestion des livraisons

- Les notifications clients

- La production de rapports et statistiques

2. ACTEURS DU SYSTEME

- Administrateur : Gestion globale du système

- Agent Lomé : Enregistrement et réception des colis

- Agent Cotonou : Enregistrement et réception des colis

- Livreur : Livraison des colis

- Client : Expéditeur ou destinataire

3. DESCRIPTION FONCTIONNELLE

3.1 Authentification et sécurité

- Connexion sécurisée (email et mot de passe)

- Gestion des rôles et permissions

- Journal des actions

3.2 Gestion des utilisateurs

- Création, modification et suppression des comptes

- Attribution des rôles

- Gestion des profils utilisateurs

3.3 Gestion des colis

- Enregistrement d’un colis avec :

* Informations expéditeur et destinataire

* Ville de départ et ville de destination

* Type de colis, poids et valeur

* Mode de livraison

* Montant d’expédition

- Génération automatique d’un code de suivi unique

3.4 Suivi des expéditions

Statuts possibles :

- Enregistré

- En transit

- Arrivé à destination

- Livré

- Incident / Non livré

3.5 Gestion des livraisons

- Attribution des colis aux livreurs

- Confirmation de livraison

- Enregistrement de la date et heure

3.6 Notifications

- SMS ou WhatsApp pour :

* Enregistrement du colis

* Mise en transit

* Arrivée à destination

* Livraison

* Incident

3.7 Rapports et statistiques

- Nombre de colis par période

- Colis livrés et en attente

- Statistiques Lomé ➜ Cotonou et Cotonou ➜ Lomé

- Revenus générés

4. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

4.1 Performance

- Temps de réponse inférieur à 3 secondes

- Mise à jour en temps réel

4.2 Sécurité

- Accès sécurisé

- Sauvegardes régulières

- Protection des données

4.3 Disponibilité

- Application disponible 24h/24

5. CONTRAINTES TECHNIQUES

- Type : Application Web ou Mobile

- Backend : Laravel ou Node.js

- Base de données : PostgreSQL ou MySQL

- Notifications : API SMS / WhatsApp

6. LIVRABLES ATTENDUS

- Application fonctionnelle

- Base de données

- Documentation technique

- Guide utilisateur

- Rapport final

7. PLANNING PREVISIONNEL

- Analyse et conception : 2 semaines

- Développement : 4 semaines

- Tests : 1 semaine

- Déploiement : 1 semaine

8. EVOLUTIONS FUTURES

- Ajout d’autres villes

- Paiement en ligne

- Application mobile client

- Géolocalisation des colis